## Slide 1
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
Crédito BBA
Da análise ao ambiente de produção — roteiro de implantação da solução analítica
4 Fases
Roadmap
14 Slides
Entregáveis
6 Frentes
de Trabalho
Quick Wins
30 dias
Igor | Analista de Dados Pleno | Março 2026 | SQL Server · Amazon Athena · Amazon QuickSight
Case Técnico — Crédito IBBA

## Slide 2
OBJETIVO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
Por quê?
Plano de Implementação Crédito BBA | Portfólio Corporativo | Igor | Março 2026 | Slide 2 de 14
PROBLEMA IDENTIFICADO
Mockup HTML pronto mas desconectado de produção
KPIs validados manualmente — sem pipeline automatizado
Views SQL desenvolvidas mas não publicadas no Athena
Risco de leitura divergente entre camadas (SQL, dashboard, respostas)
O QUE ESTE PLANO ENTREGA
Roteiro de implantação em 4 fases com quick wins em 30 dias
Evolução do mockup para ambiente QuickSight em produção
Governança das views SQL, regras e KPIs
Monitoramento contínuo e plano de crise operacionalizado
Ganhos Esperados em 12 meses
< 15%
Concentração Tecnologia
< 2%
PD Média do portfólio
0
Ops vencidas > 180d s/ plano
>0,40
Correlação Pearson pricing

## Slide 3
LEITURA DO ESTADO ATUAL DO PROJETO
Diagnóstico
Plano de Implementação Crédito BBA | Portfólio Corporativo | Igor | Março 2026 | Slide 3 de 14
Já Entregue / Consolidado
✓
Base Excel tratada — 72 clientes, 5 tabelas, deduplicação por PK
✓
Scripts SQL — 2.264 linhas, 6 queries + 16 views analíticas (Athena)
✓
Dashboard HTML interativo — 5 abas, filtros dinâmicos, 16+ charts
✓
KPIs validados contra a base real: R$ 9,49 Bi, 25% descoberta, 791 score
✓
Análises adicionais: pricing, LGD, migração de rating, Z-Score
Lacunas para Evolução
!
Pipeline S3→Glue→Athena→QuickSight não implantado em produção
!
Views SQL não publicadas como Named Queries no Athena
!
Análises adicionais não recalculadas sobre a base real final
!
Dashboard HTML sem versionamento ou auditoria de regras
!
Documentação de governança e dicionário de dados incompletos
💡 Ponto de partida: a base analítica está sólida e validada. O esforço de implementação é de conexão, publicação e governança — não de reconstrução.

## Slide 4
PRINCÍPIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
6 Pilares
Plano de Implementação Crédito BBA | Portfólio Corporativo | Igor | Março 2026 | Slide 4 de 14
🔒 Confiabilidade
Toda métrica do dashboard deve rastrear-se a uma view SQL testada. Sem hardcodes de KPIs.
📋 Rastreabilidade
Cada KPI tem fórmula, view-fonte e benchmark documentados. Auditoria end-to-end possível.
🎯 Aderência ao Case
As regras de risco (ATENÇÃO, ALTO RISCO) devem ser idênticas no SQL, dashboard e respostas.
📈 Escalabilidade
Arquitetura S3→Glue→Athena suporta crescimento sem redesenho. Views particionadas por data.
📊 Leitura Executiva
Dashboard focado em decisão, não em dados brutos. Cada visual responde: o que, por quê, impacto.
🛡️ Governança de Risco
Regras de concentração, PD e PCLD alinham-se à Resolução CMN 2.682/1999 e benchmarks internos.

## Slide 5
FRENTES DE TRABALHO
6 Frentes
Plano de Implementação Crédito BBA | Portfólio Corporativo | Igor | Março 2026 | Slide 5 de 14
01
🗄️ Dados e Qualidade
· Validar integridade pós-carga (PKs, FKs, NULLs)
· Automatizar pipeline S3→Glue→Athena
· Implementar testes de qualidade com dbt
· Particionar tabelas de ratings e exposições por data
02
🔍 Camada Analítica / Views
· Publicar 16 views como Named Queries no Athena
· Versionar views em repositório Git
· Testar views contra base real com resultado documentado
· Criar 3 views extras: mix de garantias, migração, pricing
03
⚠️ Regras de Risco
· Unificar critérios: ATENÇÃO (util>75% OU desc>25%)
· Padronizar ALTO RISCO (util>80% + desc>30%)
· Implementar alertas via EventBridge + Lambda + SNS
· Documentar thresholds com base nos benchmarks do case
04
📊 Dashboard / Visualização
· Migrar mockup HTML para Amazon QuickSight nativo
· Conectar datasets Athena aos visuais do QuickSight
· Manter 5 abas: Visão Geral, Risco, Limites, Adicionais, Glossário
· Publicar com atualização automática mensal
05
🔔 Monitoramento e Alertas
· Configurar 5 alertas automáticos no QuickSight
· Pipeline diário para exposições e semanal para vencidas
· Dashboard de crise ativável em < 30 min
· Relatório mensal automatizado via SES + PDF
06
📋 Governança / Documentação
· Dicionário de dados com glossário dos KPIs
· Mapa de rastreabilidade: KPI → fórmula → view → fonte
· SLA de revisão semestral de limites e ratings
· Ata de Comitê de Crédito com outputs do dashboard

## Slide 6
ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO
4 Fases
Plano de Implementação Crédito BBA | Portfólio Corporativo | Igor | Março 2026 | Slide 6 de 14
FASE 1
Ajustes Críticos
0 – 30 dias
· Hard limit Tecnologia + provisionamento CLI956
· Corrigir critérios ATENÇÃO/ALTO RISCO no SQL e dashboard
· Publicar views SQL validadas como Named Queries no Athena
· Parametrizar thresholds — eliminar hardcodes do dashboard
FASE 2
Consolidação Analítica
30 – 90 dias
· Pipeline S3→Glue→Athena automatizado com dbt
· Testes de qualidade automáticos em todas as views
· Recalcular análises adicionais sobre base real
· Alinhar documentação: fórmulas, benchmarks e SLAs
FASE 3
Evolução e Monitoramento
90 dias – 6 meses
· Migrar dashboard HTML para Amazon QuickSight nativo
· Configurar 5 alertas automáticos (EventBridge + SNS)
· Relatório PDF automático no 1º dia útil do mês
· Dashboard de crise — ativável em < 30 min
FASE 4
Operação e Governança
6 – 12 meses
· Revisão semestral de limites e ratings no Comitê
· Dicionário de dados e mapa de rastreabilidade publicados
· Stress test trimestral com simulação de cenários adversos
· Expansão para outros segmentos ou carteiras

## Slide 7
QUICK WINS — ALTO IMPACTO · BAIXA COMPLEXIDADE
30 dias
Plano de Implementação Crédito BBA | Portfólio Corporativo | Igor | Março 2026 | Slide 7 de 14
Ações que podem ser executadas imediatamente, sem dependência de infraestrutura nova, gerando impacto visível em até 30 dias.
QW1
CRÍTICO
Dia 1
Hard limit Tecnologia + provisionamento CLI956
Bloquear novas concessões em Tecnologia (18,1% > 15%). Provisionar CLI956 integralmente. Custo: zero. Impacto: redução imediata de risco regulatório.
QW2
ALTO
Semana 1
Padronizar regras ATENÇÃO e ALTO RISCO em todas as camadas
Hoje os critérios divergem entre SQL, dashboard e respostas. Unificar: ATENÇÃO = util>75% OU desc>25% · ALTO RISCO = util>80% + desc>30%.
QW3
ALTO
Semana 2
Publicar 16 views SQL no Athena como Named Queries
Views já desenvolvidas e testadas. Publicação é configuração, não desenvolvimento. Libera QuickSight para conectar diretamente.
QW4
MÉDIO
Semana 2
Parametrizar thresholds no dashboard — eliminar hardcodes
Mover todos os limites fixos (15%, 75%, 85%, 1%) para variáveis configuráveis. Facilita ajuste sem reescrita de código.
QW5
MÉDIO
Semana 3
Documentar fórmulas e benchmarks no glossário do dashboard
Aba Glossário já existe. Completar com fórmula, view SQL, meta e frequência de atualização para todos os 8 KPIs principais.

## Slide 8
AJUSTES ESTRUTURANTES
Fase 2–3
Plano de Implementação Crédito BBA | Portfólio Corporativo | Igor | Março 2026 | Slide 8 de 14
Iniciativas de maior profundidade — impacto na qualidade, auditabilidade e escalabilidade da solução.
Fase 2
🗃️ Pipeline de Dados Automatizado (S3 → Glue → Athena)
Substituir carga manual do Excel por job AWS Glue diário. Exposições: atualização diária. Ratings e limites: mensal ou por evento. Formato Parquet particionado por data_referencia.
↑ Elimina inconsistência de dados entre ciclos. Base única e auditável.
Fase 2
🔍 Views SQL com Versionamento e Testes Automáticos (dbt)
Migrar views para dbt com testes de qualidade em cada build: NOT NULL, referential integrity, range checks (pd_12m ∈ [0,1], valor_utilizado ≤ valor_aprovado).
↑ Zero chance de view quebrada em produção. Rastreabilidade end-to-end.
Fase 3
📊 Migração do Mockup HTML para Amazon QuickSight Nativo
Conectar datasets Athena diretamente ao QuickSight. Replicar as 5 abas, filtros globais e KPIs. Usar SPICE para performance. Configurar refresh automático.
↑ Dashboard auditável, versionado e distribuível para stakeholders via link.
Fase 4
📋 Dicionário de Dados e Mapa de Rastreabilidade
Documentar cada KPI com: fórmula, view SQL de origem, benchmark, frequência de atualização, responsável e data de última revisão. Publicar no Glossário do QuickSight.
↑ Toda leitura do Comitê de Crédito tem rastreabilidade documentada.

## Slide 9
IMPLEMENTAÇÃO DAS ANÁLISES ADICIONAIS
★ Extra → Produção
Plano de Implementação Crédito BBA | Portfólio Corporativo | Igor | Março 2026 | Slide 9 de 14
As análises adicionais não são apêndice técnico — são o diferencial analítico da solução. A implementação as institucionaliza como fontes de decisão permanentes.
💰 Pricing por Rating (RAROC)
vw_pricing_por_rating
★ Produção
Implementação: Tabela de taxa média por faixa de rating com atualização mensal. Alerta automático se correlação Pearson < 0,20.
Valor: Identifica subsídio implícito — base para revisão da política de pricing.
🛡️ Mix de Garantias e LGD
vw_mix_garantias
★ Produção
Implementação: Chart stacked por segmento (Forte / Moderada / Sem Cobertura). Atualização mensal com cálculo de LGD potencial por cenário de haircut.
Valor: Dimensiona a perda real em caso de default — insumo direto para stress test.
📈 Migração de Rating (12 meses)
vw_migracao_rating
★ Produção
Implementação: Tabela de direção (melhora/piora/estável) e intensidade (níveis alterados). Gatilho de alerta para clientes com piora consecutiva em 3 meses.
Valor: Detecta deterioração antes do default — antecipa provisão e revisão de limite.
📊 Score por Segmento e Porte
vw_score_por_segmento_porte
★ Produção
Implementação: Visual de barras com benchmark por segmento/porte. Alimenta política diferenciada de concessão: Wholesale Grande ≠ Corporate Médio.
Valor: Evita critérios uniformes que ignoram heterogeneidade real do portfólio.

## Slide 10
PLANO DE MONITORAMENTO DE CRISE
Parte 5 · Stress
Plano de Implementação Crédito BBA | Portfólio Corporativo | Igor | Março 2026 | Slide 10 de 14
⚠️ Gatilho de crise: queda de rating em 2+ clientes do mesmo setor OU vencimentos acima de R$50M em 30 dias. Acionamento automático via EventBridge → Lambda → Slack/Teams.
3 Visualizações Críticas Ativadas em Modo de Crise
1
Tabela de Clientes em Monitoramento Intensivo
Colunas: Rating atual · PD · Exposição bruta · Descoberta · Utilização · Dias vencido · Vencimentos 90d · Cenário de perda
vw_clientes_em_atencao + vw_exposicao_enriquecida
2
Evolução Recente de Rating (últimos 6 meses)
Linha por cliente com marcador de deterioração consecutiva (≥2 meses). Destaque automático para clientes do setor afetado.
vw_score_por_segmento_mes · atualização diária em crise
3
Impacto em PCLD por Cenário de Haircut de Garantias
Cálculo dinâmico com 3 cenários: Haircut 30% / 50% / 70%. Comparativo base × moderado × severo. Reflexo no resultado do período.
vw_exposicao_enriquecida · vw_mix_garantias
SLA de resposta: visualizações disponíveis em < 30 min do gatilho · Frequência: atualização a cada 4h durante a crise · Responsável: analista dedicado + gerente de risco

## Slide 11
RISCOS DE IMPLEMENTAÇÃO E MITIGAÇÕES
Gestão de Riscos
Plano de Implementação Crédito BBA | Portfólio Corporativo | Igor | Março 2026 | Slide 11 de 14
Risco
Causa Raiz
Probabilidade
Impacto
Mitigação
Divergência de KPIs entre camadas (SQL ≠ dashboard ≠ respostas)
Critérios hardcoded separadamente em cada artefato
ALTA
ALTO
QW2: unificar critérios em variáveis centralizadas
View SQL produz resultado diferente da base Excel validada
Joins ou filtros incorretos — deduplicação inconsistente
MÉDIA
ALTO
Testes automatizados com dbt: resultado esperado documentado
Dashboard não auditável pelo Comitê de Crédito
HTML estático sem versionamento nem rastreabilidade
ALTA
MÉDIO
Migrar para QuickSight: versionado, com controle de acesso e log
Regra de alerta com threshold incorreto — falso positivo/negativo
Threshold fixo no código sem revisão periódica
MÉDIA
MÉDIO
Parametrizar thresholds + revisão semestral documentada
Pipeline de dados com atraso ou falha sem notificação
Jobs Glue sem monitoramento ativo
BAIXA
ALTO
CloudWatch Alarms + SNS para falha de job com SLA de reprocessamento

## Slide 12
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
Squad de Implantação
Plano de Implementação Crédito BBA | Portfólio Corporativo | Igor | Março 2026 | Slide 12 de 14
🗄️ Engenheiro de Dados
· Pipeline S3 → Glue → Athena
· Particionamento e compressão Parquet
· Jobs de carga e reprocessamento
· CloudWatch + alertas de falha de pipeline
📊 Analista BI / Analytics
· Views SQL com dbt — versionamento e testes
· Migração do dashboard para QuickSight
· Configuração de filtros e datasets SPICE
· Manutenção e evolução dos 16+ visuais
⚠️ Especialista de Risco / Crédito
· Validação dos benchmarks e thresholds
· Definição e revisão das regras de ATENÇÃO / ALTO RISCO
· Stress test trimestral de PCLD
· Sign-off das métricas para o Comitê de Crédito
🎯 Gestor Demandante (Owner)
· Priorização das frentes de trabalho
· Aprovação de cronograma e marco de entrega
· Comunicação com diretoria e Comitê de Crédito
· Validação final do dashboard e relatórios

## Slide 13
CRONOGRAMA EXECUTIVO
12 meses
Plano de Implementação Crédito BBA | Portfólio Corporativo | Igor | Março 2026 | Slide 13 de 14
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan27
Fev27
Entregável
QW: Hard limit + CLI956
F1
Padronizar regras ATENÇÃO
F1
Publicar views no Athena
F1
Pipeline S3→Glue + dbt
F2
Recalcular análises extras
F2
Dicionário de dados
F2
Migração para QuickSight
F3
5 alertas automáticos
F3
Relatório PDF automático
F3
Dashboard de crise
F3
Stress test trimestral
F4
Governança + Comitê
F4
Fase 1 — Ajustes Críticos (0–30d)
Fase 2 — Consolidação (1–3M)
Fase 3 — Evolução (3–6M)
Fase 4 — Governança (6–12M)

## Slide 14
VISÃO DE MATURIDADE ANALÍTICA
De mockup a operação analítica madura
em 12 meses.
HOJE
Mockup HTML validado · Views SQL prontas · Base tratada
3 MESES
Pipeline automatizado · Views em produção · QWs entregues
6 MESES
QuickSight nativo · Alertas ativos · Crise operacionalizada
12 MESES
Governança madura · Stress tests · Expansão da carteira
Ganhos esperados ao final da jornada:
✓ Risco regulatório eliminado (Tecnologia < 15%) · ✓ PD monitorada < 2% · ✓ Crise operacionalizada < 30 min · ✓ Pricing alinhado ao risco
Igor | Plano de Implementação Crédito BBA | Março 2026
Stack: SQL Server · Amazon Athena (Presto/Trino) · Amazon QuickSight | 16 Views SQL · 4 Fases · 6 Frentes de Trabalho